**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЮБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ЛЮБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**«22» сентября 2023 г. № 290-п р.п. Любинский**

О внесении изменений в постановление Администрации Любинского городского поселения от 08 ноября 2017 г. № 331-п «Об утверждении муниципальной программы Любинского городского поселения «Формирование комфортной городской среды Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением администрации Любинского городского поселения от 29 июля 2013 г. № 187-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых программ Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации», Администрация Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Любинского городского поселения от 8 ноября 2017 г. № 331-п «Об утверждении муниципальной программы Любинского городского поселения «Формирование комфортной городской среды Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области» изложить приложение в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Любинский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Любинского муниципального района Омской области в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Любинского городского поселения Копцева И.Г

Приложение

к постановлению администрации

Любинского городского поселения

От 22 сентября 2023 г. № 290 -п

* 1. Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды

Любинского городского поселения Любинского муниципального района

Омской области»

Раздел I. Паспорт муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области (далее –муниципальная программа) | «Формирование комфортной городской среды Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области» (далее – Программа) |
| Наименование исполнительно- распорядительного органа администрации Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы | Администрация Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно- распорядительного органа администрации Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Срок и реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства на территории Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Задачи муниципальной программы | 1.Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенного пункта Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области  2. Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий населенного пункта Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Благоустройство дворовых территорий в Любинском городском поселении»;  2. «Благоустройство общественных территорий в Любинском городском поселении». |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составляет 53 160  000 рублей, из них по годам:  в 2018 году 8 950 000,00 рублей;  в 2019 году 15 900 000,00 рублей;  в 2020 году 15 790 000,00 рублей;  в 2021 году 6 320 000,00 рублей;  в 2022 году 0,00 рублей;  в 2023 году 5 500 000,00 рублей;  в 2024 году 700 000,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и итогам реализации) | Ожидаемые результаты реализации Программы (по годам и итогам реализации) приведены в приложении № 1 к Программе |

Раздел II. Характеристика текущего состояния социально – экономического развития Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области

Рабочий поселок Любинский расположен на левом берегу р. Иртыша, в 17 км.юго-западное старого русла реки и в 16 км. от автомобильной дороги федерального значения Омск - Тюмень, в 52 км. северо-западное г. Омска. Протяженность р.п. Любинский более 6 км., с севера на юг- около 2 км.

Экономический спад, падение всех видов производства в 2000-е годы отрицательно повлияли на общее состояние городского хозяйства, на состояние городского бюджета, социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур, развитие которых практически прекратилось.

Однако в последние годы, несмотря на острый недостаток бюджетных средств, администрации муниципального образования р.п. Любинский удалось переломить ситуацию в лучшую сторону за счет активного участия в целом ряде федеральных и областных адресных инвестиционных программ и добиться существенных сдвигов в вопросах благоустройства территории Любинского городского поселения. Так за период 2014-2016 годов построено более 1,5 км новых дорог, более 870 м. тротуаров, реконструировали систему уличного освещения (по ул. Октябрьская, Почтовая, Пионерская, Победы, Новая, Ремесленная), построили новый спортивный объект – крытый хоккейный корт, установлен памятник скорби на кладбище.

За многолетний период эксплуатации асфальтобетонное покрытие и объекты благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов подверглись значительному износу и не отвечают в полной мере современным требованиям. От состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов зависит обеспечение подходов граждан и безаварийный проезд автомобильного транспорта, в том числе неотложных служб, к подъездам многоквартирных домов. Значительное разрушение бордюрного ограждения дворовых территорий многоквартирных домов приводит к разрушению и размыванию ливневыми водами зоны озеленения дворовых территорий, ухудшению архитектурного облика и ландшафтного дизайна.

Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства таких территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие подъезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Под наиболее посещаемыми муниципальными общественными территориями подразумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, территории памятников истории и культуры.

В настоящее время доля благоустроенных территорий многоквартирных домов составляет 23% от общего количества многоквартирных домов, территории которых нуждаются в благоустройстве 73 дома, что является явно недостаточным для муниципального образования р.п. Любинский.

Все многоквартирные дома различного года постройки. Территории, проезды, подъездные дороги практически не ремонтировались с момента сдачи их в эксплуатацию и характеризуются крайней степенью изношенности. Во дворах отсутствуют места отдыха, скамейки, урны для мусора, в неудовлетворительном состоянии находятся игровые зоны для детей.

Места общего пользования для граждан Любинского городского поселения и гостей муниципального образования р.п. Любинский является территории общего пользования: главные центральные улицы р.п. Любинский - ул. Почтовая (въезд в р.п. Любинский) и ул. Октябрьская (центральная улица), парковая зона (ул. Почтовая) состояние данных мест общего пользования до 2017 года оценивалось как неудовлетворительное из-за крайней степени изношенности тротуаров, дорог, зеленых насаждений, отсутствия освещения.

В 2017 году Администрация Любинского городского поселения приняло участие в подпрограмме «Формирование комфортной городской среды Любинского городского поселения на 2017 год». Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов определялся в процессе поступления предложений в период с 01 по 30 апреля 2017года.

В Администрацию Любинского городского поселения заявились и были рассмотрены Комиссией 17 дворовых территорий МКД и две наиболее посещаемых муниципальных территорий.

На данных территориях был произведен ремонт дворовых территорий, ремонт дворовых проездов, установка бордюров, скамеек, урн.

В 2018 году были проведены работы по благоустройству центральной части р.п. Любинский (первый этап):

1.Благоустройство общественной территории около культурно-досугового центра «Россия».

2.Благоустройство общественной территории центральной части р.п. Любинский Любинского муниципального района Омской области.

Произведена организация пешеходной зоны. Выполнено устройство покрытия из тротуарной плитки.

А также проведено комплексное благоустройство, которое включается в себя озеленение, установка лавочек, урн. Проведены работы по ограждению КДЦ «Россия», а также замены уличные опоры.

В 2019 году выполнены работ по благоустройству центральной части р.п. Любинский( второй этап) согласно дизайн-проекту.

Основными проблемами являются:

- высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, дворовых проездов и тротуаров;

- отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленных насаждений, на детских спортивных площадок;

- несоответствие уровня освещения дворовых территорий и общественных территорий требованиям установленных стандартов;

- недостаточная обеспеченность дворовых территорий многоквартирных домов элементами благоустройства (урны, скамейки, детские и спортивные площадки, парковочные карманы, контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов, освещение, объекты, предназначенные для обслуживания лиц с ограниченными возможностями);

- неудовлетворительное состояние большого количества зеленых насаждений.

В 2020 году выполнены работы по благоустройству центральной части р.п. Любинский (3 этап) согласно дизайн-проекту.

В 2021 году выполнено благоустройство привокзальной площади с установкой МАФ.

В 2023 году планируется строительство детской спортивной площадки по ул. Западная, напротив дома № 8 в р.п. Любинский, Любинского муниципального района Омской области», детской спортивной площадки по ул. Октябрьская 180. Ремонт придомовой территории по адресам: ул. Октябрьская, д.180, ул. Зои Космодемьянской, д.3, ул. Буркенина, д.6, ул. Буркенина, д.8, ул. Буркенина, д.10, ул. Буркенина, д.14.

В 2024 планируется благоустройство общественной территории на пересечении ул. Почтовая и ул. Мопра в рп. Любинский.

В связи с этим назрела необходимость реализации Программы, рассчитанной да долгосрочный период, в рамках которой предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания, отдыха и занятий спортом населения, улучшить условия для отдыха и, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий и наиболее посещаемых мест общественного пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области и сложившуюся инфраструктуру дворовых и общественных территория для определения функциональных зон. Обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, а также наиболее посещаемых общественных мест.

При реализации программы необходимо проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации (раздел, объединение, перераспределение земельных участков или выдел из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности).

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы - 1 апреля года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий), за исключением:

- Случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- Случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- Случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

Раздел III. Цель и задачи муниципальной программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Любинского городского поселения;

- повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Любинского городского поселения.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Программа разработана и направлена на благоустройство территории Любинского городского поселения, а также для привлечения внимания и участия населения, трудовых коллективов предприятий и организаций к проблемам по благоустройству и озеленению прилегающих территорий, дворовых территорий многоквартирных домов, по санитарному содержанию территорий, по охране окружающей среды.

По итогам реализации Программы ожидается:

- повышение общего уровня благоустройства, комфортности проживания и качества жизни населения Любинского городского поселения, совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования.

- вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

Плановые значения ожидаемых [результатов](#P212) реализации Программы по годам, а также по итогам ее реализации отражены в приложении № 1 к Программе.

Раздел V. Срок реализации муниципальной программы

Реализация Программы будет осуществляться в 2018 - 2024 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

Раздел VI. Объем и источники финансирования муниципальной

программы в целом и по годам ее реализации, а также

обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах

Сведения о размере и направлениях расходных средств, направленных на финансовое обеспечение Программы и необходимых для ее реализации, содержатся в приложении № 2 к Программе

Раздел VII. Описание системы управления реализацией

муниципальной программы

Система управления реализации программы в целом включает организацию работы и контроля.

Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки эффективности реализации Программы осуществляются в соответствии с законодательством.

Реализацию Программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе и достижение утвержденных значений целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе реализации Программа также контроль за реализацией Программы на территории Любинского городского поселения обеспечивает ответственный исполнитель Программы Администрация Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области.

Общественный контроль за реализацией Программы по благоустройству общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется любыми заинтересованными физическими или юридическими лицами, собственниками помещений в многоквартирном доме, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации и т.д. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях направляется для принятия мер в Администрацию Любинского городского поселения.

Контроль и координация реализации Программы осуществляется муниципальной общественной комиссиейв соответствии с положением об общественной комиссии, созданной постановление Администрации Любинского городского поселения от 11 сентября 2017 №287-п.

Проведение заседания общественной комиссии осуществляется в открытой форме с использованием видеофиксации с последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на сайте Администрации Любинского городского поселения.

Муниципальная программа подлежит общественному обсуждению в соответствии с постановлением Администрации Любинского городского от 11 сентября 2017 г. № 287-п.

Администрация Любинского городского поселения организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

Реализация Программы на территории Любинского городского поселения также осуществляется с взаимодействием муниципальных, областных и федеральных программ направленных на строительство, реконструкцию, ремонт объектов расположенных на территории Любинского городского поселения.

Вся деятельность в отношении благоустройства территории Любинского городского поселения осуществляется в соответствии:

- с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- «Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 № 169,

- «Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» «, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691;

- «Об утверждении государственной программы Омской области «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 31.08.2017 года № 248-п;

- Уставом Любинского городского поселения;

- приложением 15 [постановления](consultantplus://offline/ref=05C43995B25766DBC31F650E493CAE55BC0033ED193528BBF24048204D81655AC5E8BFDAA8ABA97FBBE905A330B9YBL) Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Администрация Любинского городского поселения отвечает за реализацию муниципальной программы и контролем за:

1. реализацией муниципальной программы в целом и достижением утвержденных значений целевых индикаторов;
2. формированием отчетности о ходе реализации муниципальной программы;
3. проведением оценки эффективности реализации муниципальной программы

Раздел VIII. Подпрограммы

1. «Благоустройство дворовых территорий в Любинском городском поселении»;

2. «Благоустройство общественных территорий в Любинском городском поселении».

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Любинского городского поселения Любинского муниципального района

Омской области»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение | | | | | | |
| 2018 год  (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100 |
| 2. | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51 |
| 3. | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | процентов | 8 | 15 | 62 | 69 | 0 | 85 | 100 |
| 4. | Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования | ед. | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Любинского городского поселения Любинского муниципального района

Омской области»

С В Е Д Е Н И Я

о размере и направлениях расходных средств, направленных на финансовое обеспечение муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области» и необходимых для ее реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование мероприятий  муниципальной  программы | Источники ресурсного обеспечения | | Объем финансирования Программы по годам, рублей | | | | | | | |
| Всего | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | **Всего в т.ч.** | | **8 225 600,00** |  |  |  |  |  | 7 725 600,00 | 500 000,00 |
| Местный бюджет | | **881 600,00** |  |  |  |  |  | 381 600,00 | 500 000,00 |
| областной  бюджет | | 144 000,00 |  |  |  |  |  | 144 000,00 |  |
| Федеральный бюджет | | 7 200 000,00 |  |  |  |  |  | 7 200 000,00 |  |
| Внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | **Всего в т.ч.** | | **1 000 000,00** |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 500 000,00 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | | **1 000 000,00** |  |  |  |  |  | 500 000,00 | 500 000,00 |
| областной  бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1 | | | | **9 225 600,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8 225 600,00** | **500 00,00** |
| 3 | Благоустройство общественных территорий | **Всего в т.ч.** | | **53 635 801,10** | **8 950 000,00** | **15 900 000,00** | **15 790 000,00** | **6 320 000,00** | **0** | **5 975 801,10** | **700 000,00** |
| Местный бюджет | | **3 635 801,10** | **450 000,00** | **900 000,00** | **790 000,00** | **320 000,00** | **0** | **475 801,10** | **700 000,00** |
| областной  бюджет | | **2 257 744,22** | **1 427 744,22** | **300 000,00** | **300 000,00** | **120 000,00** | **0** | **110 000,00** |  |
| Федеральный бюджет | | **47 742 255,78** | **7 072 255,78** | **14 700 000,00** | **14 700 000,00** | **5 880 000,00** | **0** | **5 390 000,00** |  |
| Внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | **Всего в т.ч.** | | **1 000 000,00** |  |  |  |  |  | **500 000,00** | **500 000,00** |
| Местный бюджет | | **1 000 000,00** |  |  |  |  |  | **500 000,00** | **500 000,00** |
| областной  бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 2** | | | | **54 635 801,10** | **8 950 000,00** | **15 900 000,00** | **15 790 000,00** | **6 320 000,00** | **0** | **6 475 801,10** | **1 200 000,00** |
| **Итого по Программе в т.ч.** | | | | **62 361 401,10** | **8 950 000,00** | **15 900 000,00** | **15 790 000,00** | **6 320 000,00** | **0** | **13 701 401,10** | **1 700 000,00** |
|  | | | **Местный бюджет** | **5 017 401,10** | **450 000,00** | **900 000,00** | **790 000,00** | **320 000,00** | **0** | **857 401,10** | **1 700 000,00** |
|  | | | **Областной бюджет** | **2 401 744,22** | **1 427 744,22** | **300 000,00** | **300 000,00** | **120 000,00** | **0** | **254 000,00** |  |
|  | | | **Федеральный бюджет** | **54 942 255,78** | **7 072 255,78** | **14 700 000,00** | **14 700 000,00** | **5 880 000,00** | **0** | **12 590 000,00** |  |

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Любинского городского поселения

Любинского муниципального района

* 1. Подпрограмма
  2. «Благоустройство дворовых
  3. территорий в Любинском городском поселении»
  4. Раздел I. Паспорт
  5. подпрограммы муниципальной программы
  6. «Благоустройство дворовых
  7. территорий в Любинском городском поселении»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области | «Формирование комфортной городской среды  Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области» |
| Наименование подпрограммы муниципальной  программы Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области | * 1. «Благоустройство дворовых территорий в   2. Любинском городском поселении» |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной  программы | * 1. Администрация Любинского городского   2. поселения Любинского муниципального района   3. Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | * 1. Администрация Любинского городского   2. поселения Любинского муниципального района   3. Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2024 годы. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства на территории Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Задачи подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенного пункта Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Перечень основных мероприятий (или) ведомственных целевых программ | 1. Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов:  1) «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» (далее - ремонт дворовых территорий);  2) «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» (далее - благоустройство дворовых территорий). |
| Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации | Объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составляет 11  000 000,00 рублей, из них:  Из общего объема расходы бюджета поселения за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 2 000 000,00 рублей, в том числе по годам:  в 2018 году 0,00 рублей;  в 2019 году 0,00 рублей;  в 2020 году 0,00 рублей;  в 2021 году 0,00 рублей;  в 2022 году 0,00 рублей;  в 2023 году 7 200 000 рублей;  в 2024 году 1 000 000,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и итогам реализации) приведены в приложении № 1 к подпрограмме |

Раздел II. Характеристика текущего состояния социально – экономического развития Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области

Рабочий поселок Любинский расположен на левом берегу р. Иртыша, в 17 км. юго- западнее старого русла реки и в 16 км. от автомобильной дороги федерального значения Омск - Тюмень, в 52 км. северо- западнее г. Омска. Протяженность р.п. Любинский более 6 км., с севера на юг около 2 км.

Экономический спад, падение всех видов производства в 2000-е годы отрицательно повлияли на общее состояние городского хозяйства, на состояние городского бюджета, социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур, развитие которых практически прекратилось.

Однако в последние годы, несмотря на острый недостаток бюджетных средств, администрации муниципального образования р.п. Любинский удалось переломить ситуацию в лучшую сторону за счет активного участия в целом ряде федеральных и областных адресных инвестиционных программ и добиться существенных сдвигов в вопросах благоустройства территории Любинского городского поселения. Так за период 2014-2016 годов построено более 1,5 км новых дорог, более 870 м. тротуаров, реконструировали систему уличного освещения (по ул. Октябрьская, Почтовая, Пионерская, Победы, Новая, Ремесленная), построили новый спортивный объект – крытый хоккейный корт, установлен памятник скорби на кладбище.

За многолетний период эксплуатации асфальтобетонное покрытие и объекты благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов подверглись значительному износу и не отвечают в полной мере современным требованиям. От состояния асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов зависит обеспечение подходов граждан и безаварийный проезд автомобильного транспорта, в том числе неотложных служб, к подъездам многоквартирных домов. Значительное разрушение бордюрного ограждения дворовых территорий многоквартирных домов приводит к разрушению и размыванию ливневыми водами зоны озеленения дворовых территорий, ухудшению архитектурного облика и ландшафтного дизайна.

Настоящая Подпрограмма разработана с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов населением Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства таких территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие подъезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

В настоящее время доля благоустроенных территорий многоквартирных домов составляет 23% от общего количества многоквартирных домов 73, территории которые нуждаются в благоустройстве 57 домов, что является явно недостаточным для муниципального образования р.п. Любинский.

Все многоквартирные дома различного года постройки. Территории, проезды, подъездные дороги практически не ремонтировались с момента сдачи их в эксплуатацию и характеризуются крайней степенью изношенности. Во дворах отсутствуют места отдыха, скамейки, урны для мусора, в неудовлетворительном состоянии находятся игровые зоны для детей.

В 2017 году Администрация Любинского городского поселения приняло участие в подпрограмме ««Формирование комфортной городской среды Любинского городского поселения на 2017 год». Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов определялся в процессе поступления предложений в период с 01 по 30 апреля 2017года.

В Администрацию Любинского городского поселения заявились и были рассмотрены Комиссией 17 дворовых территорий МКД.

На данных территориях был произведен ремонт дворовых территорий, ремонт дворовых проездов, установка бордюров, скамеек, урн.

В 2023 году планируется ремонт придомовой территории по адресам: ул. Октябрьская, д.180, ул. Зои Космодемьянской, д.3, ул. Буркенина, д.6, ул.Буркенина, д.8, ул. Буркенина, д.10, ул. Буркенина, д.14.

Основными проблемами являются:

- высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, дворовых проездов и тротуаров;

- отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленных насаждений, на детских спортивных площадок;

- несоответствие уровня совещания дворовых территорий и общественных территорий требованиям установленных стандартов;

- недостаточная обеспеченность дворовых территорий многоквартирных домов элементами благоустройства (урны, скамейки, детские и спортивные площадки, парковочные карманы, контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов, освещение, объекты, предназначенные для обслуживания лиц с ограниченными возможностями);

- неудовлетворительное состояние большого количества зеленых насаждений.

В связи с этим назрела необходимость реализации Подпрограммы, рассчитанной да долгосрочный период, в рамках которой предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий.

Реализация Подпрограммы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания, отдыха и занятий спортом населения, улучшить условия для отдыха и, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области и сложившуюся инфраструктуру дворовых территория для определения функциональных зон. Обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов.

Раздел III. Цель и задачи муниципальной подпрограммы

Целью Подпрограммы является повышение уровня благоустройства Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Любинского городского поселения.

Раздел IV. Срок реализации муниципальной подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2018 - 2024 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

Раздел V. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

В рамках основного мероприятия «Формирование современной городской среды» предусмотрено:

- Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов:

1) «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» (далее - ремонт дворовых территорий);

2) «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» (далее - благоустройство дворовых территорий).

Благоустройство дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов - включает в себя виды работ, предполагаемые к выполнению: минимальный и дополнительный перечень видов работ по благоустройство дворовых территорий, представлен в приложении № 3 к Подпрограмме.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав минимального и дополнительного перечня таких работ, с визуализированным перечнем образцов элементов благоустройства, предлагаемый к размещению на дворовой территории, приведены в приложении № 4 к Подпрограмме.

Дополнительный перечень видов работ реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение минимального или дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок финансового участия граждан в выполнении указанных работ отражен в приложении № 5 к Подпрограмме.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году, формируется с учетом физического состояния дворовой территории определенной по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Администрации Любинского городского поселения от 07 сентября 2017 г. № 284-п.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Подпрограмму, утвержденным постановлением Администрации Любинского городского поселения от 07 сентября 2017г № 286-п.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018 – 2024 годов исходя из минимального перечня работ по благоустройству приведен в приложении № 6 к Подпрограмме.

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в Подрограмму, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории установлен приложением № 7 к Подпрограмме.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень объектов, недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории приведен в приложении № 8 к Подпрограмме.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков предоставляемых для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта (приложение № 9 к Подпрограмме), формируется исходя из физического состояния объектов определенных по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном Администрацией Любинского городского поселения.

Адресный перечень ИЖС, которые подлежат благоустройству за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Любинского городского поселения, утвержденными постановлением Администрации Любинского городского поселения, определяется планом мероприятий Подпрограммы, который формируется в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Любинского городского поселения.

Мероприятия по инвентаризации дворовых территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения проводятся инвентаризационной комиссией, утверждённой постановлением Администрации Любинского городского поселения, в порядке, установленном постановлением Правительства Омской области от 31.08.2017 года № 248-п  
Об утверждении муниципальной программы города Омска "Формирование комфортной городской среды".

К выполнению работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, возможно, привлекать студенческие строительные отряды в соответствии с законодательством.

Раздел VI. Описание мероприятий целевых индикаторов их выполнения

Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Целевой индикатор - площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Значение целевого индикатора определяется исходя из площади дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, отремонтированных в отчетном периоде

Мероприятие 2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Целевой индикатор - количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по благоустройству. Значение целевого индикатора определяется исходя из количества дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по благоустройству в отчетном периоде

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100 |
| количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по благоустройству | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51 |

Раздел VII. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Сведения о размере и направлениях расходных средств, направленных на финансовое обеспечение Подпрограммы и необходимых для ее реализации, содержатся в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел VIII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Программа разработана и направлена на благоустройство территории Любинского городского поселения, а также для привлечения внимания и участия населения, трудовых коллективов предприятий и организаций к проблемам по благоустройству и озеленению прилегающих территорий, дворовых территорий многоквартирных домов, по санитарному содержанию территорий, по охране окружающей среды.

По итогам реализации Подпрограммы ожидается:

- повышение общего уровня благоустройства, комфортности проживания и качества жизни населения Любинского городского поселения, совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна дворовых территорий.

- вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

Реализация Подпрограммы предполагает получение следующих результатов:

- увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями.

Р1 = А1 - В1, где:

A1 - доля населения Любинского городского поселения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общего количества населения Любинского городского поселения в отчетном году, процентов;

B1 - доля населения поселения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общего количества населения Любинского городского поселения в году, предшествующем отчетному году, процентов.

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, индикатор считается по фактическому количеству благоустроенных территорий, единицы.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе мониторинга, проводимого администрацией Любинского городского поселения.

Плановые значения ожидаемых [результатов](#P212) реализации Подпрограммы по годам, а также по итогам ее реализации отражены в приложении № 1 к Подпрограмме.

Раздел IX.Описание системы управления реализации подпрограммы

Система управления реализации подпрограммы в целом включает организацию работы и контроля.

Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки эффективности реализации Подпрограммы осуществляются в соответствии с законодательством.

Реализацию Подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе и достижение утвержденных значений целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе реализации Подпрограмм, а также контроль за реализацией Подпрограммы на территории Любинского городского поселения обеспечивает ответственный исполнитель Подпрограммы Администрация Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области.

Общественный контроль за реализацией Подпрограммы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется любыми заинтересованными физическими или юридическими лицами, собственниками помещений в многоквартирном доме, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации и т.д. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях направляется для принятия мер в Администрацию Любинского городского поселения.

Контроль и координация реализации Подпрограммы осуществляется муниципальной общественной комиссией в соответствии с положением об общественной комиссии, созданной постановление Администрации Любинского городского поселения от 11 сентября 2017 №287-п.

Проведение заседания общественной комиссии осуществляется в открытой форме с использованием видеофиксации с последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на сайте Администрации Любинского городского поселения.

Муниципальная подпрограмма подлежит общественному обсуждению в соответствии с постановлением Администрации Любинского городского от 11 сентября 2017 г. № 287-п.

Администрация Любинского городского поселения организует выполнение подпрограммных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

Реализация Подпрограммы на территории Любинского городского поселения также осуществляется с взаимодействием муниципальных, областных и федеральных программ направленных на строительство, реконструкцию, ремонт объектов расположенных на территории Любинского городского поселения.

Вся деятельность в отношении благоустройства территории Любинского городского поселения осуществляется в соответствии:

- с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- «Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 № 169,

- «Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» «, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691 ;

- «Об утверждении государственной программы Омской области «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 31.08.2017 года № 248-п;

- Уставом Любинского городского поселения.

Администрация Любинского городского поселения отвечает за реализацию подпрограммы и контролем за:

1.реализацией подпрограммы в целом и достижением утвержденных значений целевых индикаторов;

2.формированием отчетности о ходе реализации подпрограммы;

3.проведением оценки эффективности реализации подпрограммы.

Приложение № 1 к подпрограмме

«Благоустройство дворовых территорий в

Любинском городском поселении»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области» подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий в Любинском городском поселении»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение | | | | | | | |
| 2018 год (факт) | 2019год (факт) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100 |
| 2. | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51 |

Приложение № 3 к подпрограмме

«Благоустройство дворовых территорий в

Любинском городском поселение»

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Вид работы |
| 1. | Ремонт дворовых проездов |
| 2. | Установка скамеек |
| 3. | Установка урн |
| 4. | Обеспечение освещения дворовых территорий |

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Вид работы |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение территорий |
| 4 | Иные работы |

Приложение № 4 к подпрограмме

«Благоустройство дворовых территорий в

Любинском городском поселении»

|  |
| --- |
| Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ   1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов   Таблица 1  1.1.Ремонт дворовых проездов |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ в рамках ремонта дворовых проездов | Визуализированный образец элемента благоустройства | стоимость, руб./ кв.м. | Описание работ |
| 1. | Ремонт проезда с заменой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия | DSC04726.JPG | 1735,6 | Разработка грунта, планировка площадей механизированным способом, уплотнение грунта пневматическими трамбовками, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, устройство оснований из щебня при укатке каменных материалов, розлив вяжущих материалов, устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон, установка бортовых камней бетонных. |
| 2. | Ремонт тротуара с устройством слоя из асфальтобетона | DSC04587.JPG | 1735,6 | Разработка грунта, планировка площадей механизированным способом, уплотнение грунта пневматическими трамбовками, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, устройство оснований из щебня при укатке каменных материалов, розлив вяжущих материалов, устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон, установка бортовых камней бетонных. |

Таблица 2

1.2.Установка скамеек

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид элемента благоустройства, устанавливаемого в рамках проведения работ | Визуализированный образец элемента благоустройства | стоимость, руб. | | |
| Всего | в том числе: | |
|  | оборудование | устройство (доставка, монтаж) |
| 1 | Установка скамьи | 2147.jpg | 12375 | 11250 | 1125 |

Таблица 3

1.3.Установка урн для мусора

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид элемента благоустройства, устанавливаемого в рамках проведения работ | Визуализированный образец элемента благоустройства | стоимость, руб. | | |
| Всего | в том числе: | |
|  | оборудование | устройство (доставка, монтаж) |
| 1 | Установка урн | урна.jpg | 2243 | 1154 | 1089 |

Таблица 4

1.4. Обеспечение освещения дворовых территорий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид элемента благоустройства, устанавливаемого в рамках проведения работ | Визуализированный образец элемента благоустройства | стоимость, руб. | | |
| Всего | в том числе: | |
|  | оборудование | устройство (доставка, монтаж) |
| 1 | Установка светильников | фонарь.png | 4500 | 3000 | 1500 |

1. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

Таблица 5

2.1.Оборудование детских и (или) спортивных площадок

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид элемента благоустройства, устанавливаемого в рамках проведения работ | Визуализированный образец элемента благоустройства | стоимость, руб. | | | | |
| Всего | в том числе: | | | |
|  | оборудование | | устройство (доставка, монтаж) | |
| * + 1. Оборудование детских площадок | | | | | | | |
|  | Устройство оснащения детских площадок |  | 1 956 499,34 | | 1 863 333,34 | | 93 166 |
| * + 1. Оборудование спортивных площадок | | | | | | | |
|  |  |  | 19 282,89 | 18 364,66 | | 918,23 | |

Таблица 6

2.2. Оборудование автомобильных парковок

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид элемента благоустройства, устанавливаемого в рамках проведения работ | Визуализированный образец элемента благоустройства | стоимость, руб. | | |
| Всего | в том числе: | |
|  | оборудование | устройство (доставка, монтаж) |
|  |  | парковка.jpg | 82500 | 55000 | 27500 |

Таблица 7

2.3. Озеленение территорий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид растения | Эскиз | стоимость, руб. | | |
| Всего | в том числе: | |
|  | растение | устройство (доставка, посадка) |
|  |  | озеленение.jpg | 1000 | 800 | 200 |

Приложение № 5 к подпрограмме

«Благоустройство дворовых территорий в

Любинском городском поселении»

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального или дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей ремонту и благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального или дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках Подпрограммы, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ

1.2.В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

б) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ по благоустройству дворовых территорий Любинского городского поселения за счет участия заинтересованных лиц;

в) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального или дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Любинского городского поселения;

д) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации Любинского городского поселения для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализацией контроля за реализацией Подпрограммы.

2. Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по ремонту, благоустройству дворовых территории в рамках минимального или дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

2.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия (протокол общего собрания).

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным или дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию Любинского городского поселения (далее - Администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 2-х дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

1. Условия аккумулирования и расходования средств
   1. В случае принятия заинтересованными лицами решения о финансовом участие в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, предусмотренных минимальным или дополнительным перечнями, денежные средства перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Администрации.

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, может быть открыт Администрацией в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

* 1. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирного дома и объема работ, указанного в дизайн -проекте, и составляет:

- в рамках минимального перечня работ доля участия заинтересованных лиц может не предусматриваться, или определяется как процент от стоимости мероприятий по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории и не превышает 5 процентов, при этом возможно трудовое участие граждан;

- в рамках дополнительного перечня работ доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по ремонту дворовой территории и составляет не менее 5 процентов и не превышает 50 процентов, устанавливается заинтересованными лицами на основании протокола общего собрания, при этом возможно трудовое участие граждан.

- не менее 20 процентов стоимости выполненных работ по ремонту дворовой территории, благоустройству дворовой территории, включенной в муниципальную программу после вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=9D54F810A64000FE7088333164DB0BE1D9077920349277EC083EF0A241B4DA92B52964658A8E25D2775B146E3C53M9J) Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 "О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Дополнительный перечень видов работ реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

* 1. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения. В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Подпрограммы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Подпрограммой.

В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Подпрограмму в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из минимального или дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства не позднее 10 дней в порядке и на условиях, определенных соглашением.

* 1. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Любинского городского поселения с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.
  2. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Подпрограммой.
  3. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
  4. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации Любинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

* 1. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование минимального или дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с утвержденным дизайн - проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.
  2. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
  3. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченными представителями многоквартирных домов.

Приложение № 6 к подпрограмме

«Благоустройство дворовых территорий в

Любинском городском поселении»

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018 – 2024 годов исходя из минимального

перечня работ по благоустройству

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Улица | Дом | Примечание |
| 1 | Р.п. Любинский | Буркенина | 14 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 2 | Р.п. Любинский | Буркенина | 10 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 3 | Р.п. Любинский | Буркенина | 16 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 4 | Р.п. Любинский | Буркенина | 8 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 5 | Р.п. Любинский | Буркенина | 16А | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 6 | Р.п. Любинский | Октябрьская | 182 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 7 | Р.п. Любинский | Буркенина | 6 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 8 | Р.п. Любинский | Гуртьева | 75 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 9 | Р.п. Любинский | Октябрьская | 181 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 10 | Р.п. Любинский | Октябрьская | 180 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 11 | Р.п. Любинский | Почтовая | 7 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 12 | Р.п. Любинский | Садовая | 3 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 13 | Р.п. Любинский | Садовая | 15 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 14 | Р.п. Любинский | Пионерская | 12 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 15 | Р.п. Любинский | Ремесленная | 40 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 16 | Р.п. Любинский | Ремесленная | 38 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 17 | Р.п. Любинский | Ремесленная | 42 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 18 | Р.п. Любинский | Садовая | 13 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 19 | Р.п. Любинский | 70 лет Октября | 15 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 20 | Р.п. Любинский | Октябрьская | 77 | Необходимо обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 21 | Р.п. Любинский | Западная | 23 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 22 | Р.п. Любинский | Луговая | 13 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 23 | Р.п. Любинский | Южная | 171 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 24 | Р.п. Любинский | Южная | 167 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 25 | Р.п. Любинский | Ремесленная | 48 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 26 | Р.п. Любинский | Ремесленная | 46 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 27 | Р.п. Любинский | Ремесленная | 44 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 28 | Р.п. Любинский | Мопра | 112 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 29 | Р.п. Любинский | Целинная | 4 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 30 | Р.п. Любинский | 70 лет Октября | 20 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 31 | Р.п. Любинский | 70 лет Октября | 7 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 32 | Р.п. Любинский | Мопра | 98 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 33 | Р.п. Любинский | Мопра | 96 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 34 | Р.п. Любинский | Новая | 6А | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 35 | Р.п. Любинский | Новая | 6 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 36 | Р.п. Любинский | Новая | 10 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 37 | Р.п. Любинский | Новая | 12 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 38 | Р.п. Любинский | Войсковая | 194 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 39 | Р.п. Любинский | Новая | 7 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 40 | Р.п. Любинский | Новая | 5 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 41 | Р.п. Любинский | Октябрьская | 46Б | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 42 | Р.п. Любинский | Октябрьская | 109 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 43 | Р.п. Любинский | Октябрьская | 107 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 44 | Р.п. Любинский | Пионерская | 20 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 45 | Р.п. Любинский | 70 лет Октября | 9 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 46 | Р.п. Любинский | 70 лет Октября | 11 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 47 | Р.п. Любинский | 70 лет Октября | 18 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 48 | Р.п. Любинский | 70 лет Октября | 13 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 49 | Р.п. Любинский | Максима Горького | 166 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 50 | Р.п. Любинский | Целинная | 5 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 51 | Р.п. Любинский | Пионерская | 24 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 52 | Р.п. Любинский | Новая | 8 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 53 | Р.п. Любинский | Пионерская | 22 | Необходим ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 54 | Р.п. Любинский | Октябрьская | 131 | Необходимо обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 55 | Р.п. Любинский | Западная | 27 | Необходимо обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 56 | Р.п. Любинский | Южная | 173 | Необходимо обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |
| 57 | Р.п. Любинский | Зои Космодемьянский | 1 | Необходимо обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн |

Приложение № 7 к подпрограмме

«Благоустройство дворовых территорий в

Любинском городском поселении»

**ПОРЯДОК**

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в Программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории многоквартирных домов и общественной территории, включаемых в Программу (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

 Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Под дизайн - проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное описание предполагаемого проекта, изображение дворовой территории или общественная территория, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ, мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественная территория с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

3.Разработка дизайн-проектов:

Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил благоустройства Любинского городского поселения, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию многоквартирных домов. Разработка дизайн-проекта может осуществляться как заинтересованными лицами, так и администрацией Любинского городского, а также совместно (далее – разработчик).

Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных администрацией Любинского городского поселения и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

Срок разработки дизайн - проекта – подготовить и утвердить не позднее 1 марта предшествующего году реализации программы с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн – проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в Программу.

4. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта.

Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте Администрации м поселения - [**www.lubin.omskportal.ru**](http://www.lubin.omskportal.ru), на собраниях граждан с привлечением разработчика.

Срок обсуждений дизайн-проекта – в течение 10 календарных дней с момента разработки дизайн-проекта.

Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Администрации Любинского городского поселения согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Администрации Любинского городского поселения передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в которой включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, осуществляется общественной муниципальной комиссией.

Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на официальном сайте Администрации Любинского городского поселения - [**www.lubin.omskportal.ru**](http://www.lubin.omskportal.ru).

Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение № 8 к подпрограмме

«Благоустройство дворовых территорий в

Любинском городском поселении»

Адресный перечень объектов, недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование (адрес) объекта недвижимого имущества  или земельного участка |

|  | |
| --- | --- |
| Любинское городское поселение Любинского муниципального района  Омской области | |
| 1  1 | Муниципальное образование «Любинское городское поселение» Любинского муниципального района Омской области здание бытового обслуживания по улице Октябрьская, д. 85 в рабочем поселке Любинский |
| 22 | Магазин "Кузя" по улице Октябрьская, д. 87 в рабочем поселке Любинский |
| 33 | Дополнительный офис западное отделение филиал "Омский" акционерное общество "ОТП Банк" по улице Октябрьская, д. 91 в рабочем поселке Любинский |
| 44 | Магазин "Магнит Косметик" по улице Октябрьская, д. 58 в рабочем поселке Любинский |
| 55 | Центральный рынок по улице Октябрьская в рабочем поселке Любинский |
| 66 | Кафе "Юность" по улице Октябрьская, д. 62 в рабочем поселке Любинский |
| 77 | Магазин "Чайка" по улице Октябрьская, д. 79 в рабочем поселке Любинский |
| 88 | Магазин "Наш дом" по улице Октябрьская, д. 64 в рабочем поселке Любинский |
| 99 | [Дополнительный офис №8634/0356](https://topbanki.ru/bank/sbrf/206715/)"Сбербанк России" по улице Почтовая, д. 4 в рабочем поселке Любинский |
| 110 | Отделение почтовой связи "Любинский" по улице Почтовая, д. 2 в рабочем поселке Любинский |
| 111 | Филиал Федерального государственно бюджетного учреждении «Федеральная кадастровая плата» росреестра по Омской области по улице Почтовая, д. 7 в рабочем поселке Любинский |
| 112 | Любинский районный Дом культуры по улице Почтовая, д. 8 в рабочем поселке Любинский |
| 113 | Бюджетное учреждение Омской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Любинского района Омской области" по улице Почтовая, д. 8а в рабочем поселке Любинский |
| 114 | Магазин "Желтый удав" по улице Почтовая, д. 6 в рабочем поселке Любинский |
| 115 | Магазин "У Петровича" по улице Почтовая, д. 6 в рабочем поселке Любинский |
| 116 | "Баня" по улице Почтовая, д. 24 в рабочем поселке Любинский |
| 117 | Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области "Любинская центральная районная больница"' по улице Первомайская, д. 58 в рабочем поселке Любинский |
| 118 | Магазин "Низкоцен" по улице Пионерская, д. 6 в рабочем поселке Любинский |
| 119 | Магазин "Раскупайка" по улице Пионерская, д. 4 в рабочем поселке Любинский |
| 220 | Церковь Серафима Саровского по улице Пионерская, д. 10 в рабочем поселке Любинский |
| 221 | "Аптечный пункт" по улице Пионерская, д. 2 в рабочем поселке Любинский |
| 222 | Магазин "Сибирячка" по улице Ленина, д. 58 в рабочем поселке Любинский |
| 223 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Любинская средняя общеобразовательная школа № 3" по улице Максима Горького, д. 90 в рабочем поселке Любинский |
| 224 | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Любинский детский сад № 3" по улице Максима Горького, д. 90 в рабочем поселке Любинский |
| 225 | "Закрытое" кладбище по улице Максима Горького в рабочем поселке Любинский |

Приложение № 9 к подпрограмме

«Благоустройство дворовых территорий в

Любинском городском поселении»

МЕРОПРИЯТИЯ

по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков предоставляемых для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков)

об их благоустройстве не позднее 2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=FF1C71CC0EFED39C406FF91D818BC59360BEFF70F3ACE867E24F5613E05D6829FE028CDC0F877759D334076CkAU3G) проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых под их размещение, утвержденным постановлением Правительства Омской области от31.08.2017 года № 248-п(далее - Порядок проведения инвентаризации) | Администрация Любинского городского поселения | 2018 - 2024 годы |
| 2 | Оформление [паспортов](consultantplus://offline/ref=FF1C71CC0EFED39C406FF91D818BC59360BEFF70F3ACE867E24F5613E05D6829FE028CDC0F877759D3340468kAUFG) уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, в соответствии с приложением N 3 к Порядку проведения инвентаризации (далее - Паспорт) | Администрация Любинского городского поселения | 2018 - 2024 годы |
| 3 | Актуализация [Паспортов](consultantplus://offline/ref=FF1C71CC0EFED39C406FF91D818BC59360BEFF70F3ACE867E24F5613E05D6829FE028CDC0F877759D3340468kAUFG) в случае изменения данных, указанных в [Паспорте](consultantplus://offline/ref=FF1C71CC0EFED39C406FF91D818BC59360BEFF70F3ACE867E24F5613E05D6829FE028CDC0F877759D3340468kAUFG) | Администрация Любинского городского поселения | 2018 - 2024 годы |
| 4 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов, собственниками (землепользователями) земельных участков об их благоустройстве | Администрация Любинского городского поселения | 2018 - 2024 годы |
| 5 | Предоставление информации о результатах проведенной инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, и заключенных соглашениях с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве | Администрация Любинского городского поселения | до 31 января 2019 года и до 31 января 2024 года соответственно |
| 6 | Проведение обследования индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) которых заключены соглашения о благоустройстве, на предмет исполнения указанных соглашений | Администрация Любинского городского поселения | октябрь - декабрь 2024 года |
| 7 | Предоставление результатов обследования индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) которых заключены соглашения о благоустройстве, в Администрацию Любинского городского поселения | Администрация Любинского городского поселения | до 31 января 2021 года |

Приложение № 4 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Любинского городского поселения

Любинского муниципального района

Омской области»

Подпрограмма

«Благоустройство общественных территорий

в Любинском городском поселении»

Раздел I. Паспорт подпрограммы муниципальной программы

«Благоустройство общественных территорий

в Любинском городском поселении»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области | «Формирование комфортной городской среды  Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области» |
| Наименование подпрограммы муниципальной  программы Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области | «Благоустройство общественных территорий в Любинском городском поселении» |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной  программы | Администрация Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Администрация Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2024 годы. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства на территории Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Задачи подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий населенного пункта Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных программ | Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта р.п.Любинский:  1)«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий» (далее - ремонт общественных территорий);  2) «Благоустройство общественных территорий» (далее - благоустройство общественных территорий). |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составляет 53 160 000,00 рублей, из них по годам:  в 2018 году 8 950 000,00 рублей;  в 2019 году 15 900 000,00 рублей;  в 2020 году 15 790 000,00 рублей;  в 2021 году 6 320 000,00 рублей;  в 2022 году 0,0 рублей;  в 2023 году 5 500 000,00 рублей;  в 2024 году 700 000,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и итогам реализации) приведены в приложении № 1 к подпрограмме |

Раздел II. Характеристика текущего состояния социально – экономического развития Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области

Рабочий поселок Любинский расположен на левом берегу р. Иртыша, в 17 км.юго- западнее старого русла реки и в 16 км. от автомобильной дороги федерального значения Омск - Тюмень, в 52 км. северо- западнее г. Омска. Протяженность р.п. Любинский более 6 км., с севера на юг- около 2 км.

Экономический спад, падение всех видов производства в 2000-е годы отрицательно повлияли на общее состояние городского хозяйства, на состояние городского бюджета, социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур, развитие которых практически прекратилось.

Однако в последние годы, несмотря на острый недостаток бюджетных средств, администрации муниципального образования р.п. Любинский удалось переломить ситуацию в лучшую сторону за счет активного участия в целом ряде федеральных и областных адресных инвестиционных программ и добиться существенных сдвигов в вопросах благоустройства территории Любинского городского поселения. Так за период 2014-2016 годов построено более 1,5 км новых дорог, более 870 м. тротуаров, реконструировали систему уличного освещения (по ул. Октябрьская, Почтовая, Пионерская, Победы, Новая, Ремесленная), построили новый спортивный объект – крытый хоккейный корт, установлен памятник скорби на кладбище.

Настоящая Подпрограмма разработана с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области.

Под наиболее посещаемыми муниципальными общественными территориями подразумеваются территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, зоны отдыха, территории памятников истории и культуры.

Места общего пользования для граждан Любинского городского поселения и гостей муниципального образования р.п. Любинский является территории общего пользования: главные центральные улицы р.п. Любинский - ул. Почтовая (въезд в р.п. Любинский) и ул. Октябрьская (центральная улица), парковая зона (ул. Почтовая) состояние данных мест общего пользования до 2017 года оценивалось как неудовлетворительное из-за крайней степени изношенности тротуаров, дорог, зеленых насаждений, частичного отсутствия освещения.

В 2017 году Администрация Любинского городского поселения приняло участие в подпрограмме ««Формирование комфортной городской среды Любинского городского поселения на 2017 год».

В Администрацию Любинского городского поселения заявились и были рассмотрены Комиссией две наиболее посещаемых муниципальных территорий.

На данных территориях был произведен ремонт общественных территорий.

В 2018 году были проведены работы по благоустройству центральной части р.п. Любинский (первый этап):

1.Благоустройство общественной территории около культурно-досугового центра «Россия».

2.Благоустройство общественной территории центральной части р.п. Любинский Любинского муниципального района Омской области.

Произведена организация пешеходной зоны. Выполнено устройство покрытия из тротуарной плитки.

А также проведено комплексное благоустройство, которое включается в себя озеленение, установка лавочек, урн. Проведены работы по ограждению КДЦ «Россия», а также замены уличные опоры.

В 2019 году выполнены работ по благоустройству центральной части р.п. Любинский (второй этап) согласно дизайн-проекту.

В 2020 году в р.п. Любинский выполнен 3 этап благоустройства общественной территории (ул. 70 лет Октября, до пожарной части). Проведены работы: устройство детской площадки, тротуаров из плитки, асфальтирование проезжей части дороги, разбивка цветников, посадка деревьев, установка скамеек, урн, вазонов, установка фонтана.

В 2021 году выполнено благоустройство привокзальной площади, с установкой МАФ.

В 2023 году планируется строительство детской спортивной площадки по ул. Западная, напротив дома №8 в р.п. Любинский, Любинского муниципального района Омской области», детской спортивной площадки по ул. Октябрьская, 180.

В 2024 планируется благоустройство общественной территории на пересечении ул. Почтовая и ул. Мопра в рп. Любинский.

Основными проблемами являются:

- высокая степень износа асфальтового покрытия проездов и тротуаров;

- отсутствие достаточного количества парковочных мест на общественных территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленных насаждений;

- несоответствие уровня совещания общественных территорий требованиям установленных стандартов;

- недостаточная обеспеченность общественных территорий элементами благоустройства (урны, скамейки, детские и спортивные площадки, парковочные карманы, контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов, освещение, объекты, предназначенные для обслуживания лиц с ограниченными возможностями);

- неудовлетворительное состояние большого количества зеленых насаждений.

В связи с этим назрела необходимость реализации Подпрограммы, рассчитанной да долгосрочный период, в рамках которой предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий.

Реализация Подпрограммы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания, отдыха и занятий спортом населения, улучшить условия для отдыха и, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, наиболее посещаемых мест общественного пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области и сложившуюся инфраструктуру общественных территория для определения функциональных зон. Обеспечить более эффективную эксплуатацию наиболее посещаемых общественных мест.

Раздел III. Цель и задачи муниципальной подпрограммы

Целью Подпрограммы является повышение уровня благоустройства Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Любинского городского поселения.

IV. Срок реализации муниципальной подпрограммы

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2018 - 2024 годах. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

Раздел V. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

В рамках основного мероприятия «Формирование современной городской среды» предусмотрено:

Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта р.п. Любинский:

1) «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий» (далее - ремонт общественных территорий);

2) «Благоустройство общественных территорий» (далее - благоустройство общественных территорий).

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территории общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, определены планом мероприятий муниципальной программы.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах (приложение № 3 к Подпрограмме), формируется исходя из физического состояния общественной территории определенной по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Администрации Любинского городского поселения от 07 сентября 2017г. №284-п.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается муниципальной общественной комиссией, установленном постановлением Администрации Любинского городского поселения

Мероприятия по инвентаризации общественных территорий, предоставленных для их размещения проводятся инвентаризационной комиссией, утверждённой постановлением Администрации Любинского городского поселения, в порядке, установленном постановлением Правительства Омской области от 31.08.2017 года № 248-пОб утверждении муниципальной программы города Омска "Формирование комфортной городской среды"

Раздел VI. Описание мероприятий целевых индикаторов их выполнения

Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий. Целевой индикатор - количество наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, на которых выполнялись работы по благоустройству. Значение целевого индикатора определяется исходя из количества муниципальных территорий общего пользования, на которых выполнены работы по благоустройству в отчетном периоде.

Мероприятие 2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий. Целевой индикатор - площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялся капитальный ремонт, ремонт и содержание. Значение целевого индикатора определяется исходя из площади автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, на которых выполнялись капитальный ремонт, ремонт и содержание в отчетном периоде.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| количество наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, на которых выполнялись работы по благоустройству | ед. | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялся капитальный ремонт, ремонт и содержание. | тыс. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 |

Раздел VII. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Сведения о размере и направлениях расходных средств, направленных на финансовое обеспечение Программы и необходимых для ее реализации, содержатся в приложении № 2 к муниципальной программе

Раздел VIII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана и направлена на благоустройство территории Любинского городского поселения, а также для привлечения внимания и участия населения, трудовых коллективов предприятий и организаций к проблемам по благоустройству и озеленению прилегающих территорий, по санитарному содержанию территорий, по охране окружающей среды.

По итогам реализации Полпрограммы ожидается:

- повышение общего уровня благоустройства, комфортности проживания и качества жизни населения Любинского городского поселения, совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования.

- вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

Реализация Подпрограммы предполагает получение следующих результатов:

- увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий.

Ожидаемый результат рассчитывается по формуле:

Р2 = А2 - В2,

где:

A2 - доля площади благоустроенных общественных территорий Любинского городского поселения от общей площади общественных территорий Любинского городского поселения в отчетном году, процентов;

B2 - доля площади благоустроенных общественных территорий Любинского городского поселения от общей площади общественных территорий Любинского городского поселения в году, предшествующем отчетному году, процентов.

- Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования, показатель данного индикатора ставится по фактически благоустроенным территориям, единица.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе мониторинга, проводимого администрацией Любинского городского поселения.

Плановые значения ожидаемых [результатов](#P212) реализации Подпрограммы по годам, а также по итогам ее реализации отражены в приложении № 1 к Подпрограмме.

IX.Описание системы управления реализации подпрограммы

Система управления реализации подпрограммы в целом включает организацию работы и контроля.

Управление реализацией, формирование отчетности о ходе реализации и проведение оценки эффективности реализации Подпрограммы осуществляются в соответствии с законодательством.

Реализацию Подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе и достижение утвержденных значений целевых индикаторов, формирование отчетности о ходе реализации Подрограмм, а также контроль за реализацией Подпрограммы на территории Любинского городского поселения обеспечивает ответственный исполнитель Подпрограммы Администрация Любинского городского поселения Любинского муниципального района Омской области.

Общественный контроль за реализацией Подпрограммы по благоустройству общественных территорий, осуществляется любыми заинтересованными физическими или юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации и т.д. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях направляется для принятия мер в Администрацию Любинского городского поселения.

Контроль и координация реализации Подпрограммы осуществляется муниципальной общественной комиссией в соответствии с положением об общественной комиссии, созданной постановление Администрации Любинского городского поселения от 11 сентября 2017 №287-п.

Проведение заседания общественной комиссии осуществляется в открытой форме с использованием видеофиксации с последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на сайте Администрации Любинского городского поселения.

Муниципальная подпрограмма подлежит общественному обсуждению в соответствии с постановлением Администрации Любинского городского от 11 сентября 2017 г. № 287-п.

Администрация Любинского городского поселения организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляют контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд».

Реализация Подпрограммы на территории Любинского городского поселения также осуществляется с взаимодействием муниципальных, областных и федеральных программ направленных на строительство, реконструкцию, ремонт объектов расположенных на территории Любинского городского поселения.

Вся деятельность в отношении благоустройства территории Любинского городского поселения осуществляется в соответствии:

- с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- «Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 № 169,

- «Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 2022 годы», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691 ;

- «Об утверждении государственной программы Омской области «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 31.08.2017 года № 248-п;

- Уставом Любинского городского поселения.

Администрация Любинского городского поселения отвечает за реализацию подпрограммы и контролем за:

1.реализацией подпрограммы в целом и достижением утвержденных значений целевых индикаторов;

2.формированием отчетности о ходе реализации подпрограммы;

3.проведением оценки эффективности реализации подпрограммы.

Приложение № 1 к подпрограмме

«Благоустройство общественных

территорий в Любинском городском

поселении»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации подпрограммы «Благоустройство общественных территорий в Любинском городском поселении»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Единица измерения | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (факт) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий | процентов | 8 | 15 | 62 | 69 | 0 | 85,0 | 100 |
| 2. | Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования | ед. | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |

Приложение № 3 к подпрограмме

«Благоустройство общественных

территорий в Любинскомгородском

поселении»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | | | Наименование объекта | Год выполнения | | Примечание |
| 1 | Р.п. Любинский | | | Центральная площадь р.п. Любинский (1 этап) | 2018  выполнено | | Ремонт тротуаров, комплексное благоустройство (озеленение, устройство МАФ) |
| 2 | Р.п. Любинский | | | Центральная площадь в р.п. Любинский (2 этап) | 2019  выполнено | | Ремонт тротуаров, комплексное благоустройство (озеленение, устройство МАФ) |
| 3 | Р.п. Любинский | | | Центральная площадь в р.п. Любинский (3 этап) | 2020 выполнено | | Устройство тротуаров из плитки, скамеек, урн, фонтана, детской игровой площадки |
| 4 | Р.п. Любинский | | | Октябрьская | 2020  выполнено | | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги,  комплексное благоустройство. |
| 5 | Р.п. Любинский | | | Пионерская | 2020  выполнено | | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги,  комплексное благоустройство. |
| 6 | Р.п. Любинский | | | Советская | 2020  выполнено | | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги,  комплексное благоустройство. |
| 7 | Р.п. Любинский | | | Максима Горького | 2020  выполнено | | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги,  комплексное благоустройство. |
| 8 | Р.п. Любинский | | | Протопоповский переулок | 2020  выполнено | | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги,  комплексное благоустройство. |
| 9 | Р.п. Любинский | | | Привокзальная площадь | 2021  выполнено | | Ремонт тротуаров, комплексное благоустройство (озеленение, устройство арт объектов и МАФ) |
| 10 | Р.п. Любинский | | | Строительство детской спортивной площадки по ул. Западная, напротив дома № 8 в р.п. Любинский, Любинского муниципального района Омской области | 2023  выполнено | | Устройство тротуаров из плитки, скамеек, урн, детской спортивной площадки. |
| 11 | Р.п. Любинский | | | Установка детской спортивной площадки по ул. Октябрьская, 180 | 2023  выполнено | | Устройство тротуаров из плитки, скамеек, урн, детской спортивной площадки. |
| 12 | | Р.п. Любинский | Благоустройство общественной территории на пересечении ул. Почтовая и ул. Мопра в рп. Любинский в рп. Любинский | | 2024  план | Ремонт тротуаров, комплексное благоустройство (озеленение, устройство арт объектов и МАФ). | |